Zielony Szlak Kraków-Morawy-Wiedeń Greenway

# Informacje o projekcie

## Geneza projektu

Projekt utworzenia szlaku dziedzictwa Kraków-Morawy-Wiedeń Greenway powstał w roku 2001 jako szansa na transfer do Polski już ponad dziesięcioletnich doświadczeń w dziedzinie tworzenia szlaków typu "GREENWAYS" przez czeskiego partnera - Fundację Partnerstwo dla Środowiska Nadace Partnerstvi z siedzibą w Brnie. Inicjatywa ma na celu wykreowanie markowego produktu turystycznego, pobudzenie współpracy regionów leżących na szlaku, promocję atrakcyjnych regionów położonych na trasie pomiędzy Wiedniem a Krakowem oraz umożliwienie realizacji cennym lokalnym inicjatyw zmierzającym do ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Projekt jest częścią Programu "Central European Greenways" realizowanego przez środkowoeuropejskie konsorcjum "Environmental Partnership for Central Europe" zrzeszające pięć niezależnych Fundacji: Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Polsce, Nadace Partnerstvi w Republice Czeskiej, Nadacia Ekopolis na Słowacji, Okotars Alapitvany na Węgrzech oraz Fundatia pentru Parteneriat w Rumunii. To partnerskie przedsięwzięcie na rzecz tworzenia sieci zielonych szlaków w Europie Środkowo-Wschodniej jest budowane w oparciu o współpracę organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji rządowych i przedsiębiorców poprzez realizację lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

###### Jaki jest przebieg trasy - główna "nitka"

Austria: Wiedeń - Laa an der Thaya
Czechy: Brno - Hevlin - Pasohlavky - Brno - Moravski Kras - Ołomuniec - Hranice na Moravie - Becva - Helftyn - Stary Jicin - Novy Jicin - Strambert - Koprivnica - Hukvaldy -Cesky Tesin
Polska: Cieszyn - Dzięgielów-Ustroń (opcja nizinna)
Istebna - Wisła - Ustroń (wersja górska, trasa architektury drewnianej)
Jaworze - Bielsko-Biała – Czechowice Dziedzice – Goczałkowice Zdrój - Pszczyna - Miedźna - Oświęcim - Wygiełzów - Alwernia - Rudno –Kraków.

Koordynatorzy projektu

Polską część zielonego szlaku Wiedeń-Kraków podzieliliśmy na cztery podobnej długości odcinki. W każdym z nich został wybrany koordynator odpowiedzialny za przygotowanie projektu technicznego oraz audytu turystycznego (inwentaryzacja regionu pod kątem produktu turystycznego).

- granica państwa w Cieszynie i Jasnowicach – Nierodzim – Wapienica oraz Mazańcowice – Landek: koordynator - Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”,

- Wapienica - Bielsko-Biała- Mazańcowice oraz Czechowice Dziedzice- Pszczyna-Miedźna -  Harmęże: koordynatorzy - Urząd Miasta Bielsko-Biała oraz Urząd Miasta Pszczyna,

- Harmęże – Rudno:  koordynator - Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu,

- Rudno-Kraków: koordynator - Fundacja Sacrosong.

Ekspertami merytorycznymi przygotowania projektów technicznych i audytu turystycznego są:

  - w granicach woj. śląskiego – PTTK – Oddział Jastrzębie Zdrój, p. Edward Kutyła

  - w granicach woj. małopolskiego – PTTK – Oddział Krakowski, p. Krzysztof Pucek

###### Co będzie wyróżniać trasę Kraków-Wiedeń?

    - Przeprowadzenie wzdłuż trasy akcji "Posadź drzewo" (sadzenie drzew owocowych charakterystycznych dla poszczególnych regionów wzdłuż szlaku) adresowanych do społeczności lokalnych, turystów i lokalnego biznesu;

    - Przy tworzeniu produktu turystycznego - wyeksponowanie na trasie lokalnej kuchni (m.in. kuchni czasów "CK" i Franciszka Józefa) miejsc związanych z dziedzictwem Habsburgów oraz pokazanie dziedzictwa kulturowego Europy Środka;

    - Uwzględnienie w projekcie szans płynących z Programu Czysty Biznes, realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, który adresowany jest do małych i średnich firm pragnących poprawiać swój ekologiczny wizerunek - szersze zaangażowanie lokalnych firm typowo turystycznych, takich jak hotele, pensjonaty, restauracje etc. o przyznawanie certyfikatu Czystej Turystyki.

###### Cele projektu Wiedeń-Morawy-Kraków Greenway:

Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna:
· Wytyczenie i oznakowanie szlaku rowerowego z Wiednia do Krakowa,
· Tworzenie osobnych pętli rowerowych oraz szlaków tematycznych przy wykorzystaniu już istniejących w terenie sieci szlaków, 
· Stworzenie sieci miejsc wypoczynku przyjaznych dla turystów rowerowych,
· Zainicjowanie rozwoju innych form turystyki zrównoważonej wzdłuż korytarza szlaku. 

Ochrona środowiska i społeczne formy ochrony przyrody:
· Akcja sadzenia drzew wzdłuż szlaku, 
· Rewitalizacja rzek i potoków, 
· Poprawa wizerunku estetyki otoczenia w miastach i na terenach wiejskich, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci, etc. 

Wzrost jakości usług turystycznych:
· Certyfikacja bazy noclegowej na terenach wiejskich, 
· Certyfikacja usług turystycznych przyjaznych dla rowerzystów, 
· Organizacja seminariów, wycieczek, wyjazdów studyjnych.

Tworzenie produktu turystycznego:
· Przewodniki, mapy, broszury,
· Współpraca z producentami produktów lokalnych, 
· Inwentaryzacja atrakcji i usług turystycznych, 
· Włączanie lokalnego biznesu z sektora turystycznego i pokrewnego turystyce. 

Systemy informacyjne:
· Interaktywna strona www,
· Tworzenie sytemu informacji turystycznej i wymiany informacji.

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego:
· Zrównoważone korzystanie w wartości lokalnego dziedzictwa, 
· Identyfikacja lokalnych projektów, 
· Wspieranie nowych lokalnych oddolnych projektów,
· Włączanie lokalnych organizacji pozarządowych.

Angażowanie społeczności lokalnych i woluntariuszy:
· Szkolenia, programy edukacyjne związane z przekwalifikowaniem zawodowym, 
· Wycieczki, wyjazdy studialne,
. Tworzenie partnerstw lokalnych (grup partnerskich - koalicji organizacji pozarządowych, samorządów, biznesu i instytucji rządowych).

###### Partnerzy projektu, którzy podpisali dotychczas Deklarację udziału w projekcie: - Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" w imieniu swoim oraz samorządów Euroregionu „Śląsk Cieszyński”: Urzędy Miast i Gmin w Cieszynie, Ustroniu, Skoczowie, Brennej, Jaworzu, Istebnej, Goleszowie, Wiśle), - Wiślańskie Centrum Kultury i Informacji, - Urząd Gminy w Brennej, - PTTK, Oddział w Jastrzębiu Zdroju, - PTTK, Oddział Krakowski, - Urząd Miejski w Bielsko Białej, - Urząd Miasta Oświęcim, - Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu, Alwernia, - Fundacja Sacrosong z Krakowa - Fundacja Partnerstwo dla Środowiska - Program Greenways i Program Czysty Biznes. - Fundacja Nadace Partnerstvi z Brna.

###### Jakie działania zostały dotychczas podjęte?

- Spotkania z potencjalnymi partnerami (Kraków, Żywiec, Bielsko-Biała, Cieszyn) i prezentacja koncepcji projektu;

- Opracowanie wstępnej inwentaryzacji trasy przez woluntariusza, p. Małgorzatę Dutkę;

- Opracowanie wstępnych założeń - wyróżników projektu wspólnie ze stroną czeską;

- Uzgodnienie przebiegu głównej "nitki" szlaku oraz listy potencjalnych partnerów;

- Nawiązanie kontaktu z European Greenway Association (Europejską Organizacją ds. Greenways) i wypracowanie planu współpracy pomiędzy szlakami Greenways w Europie Zachodniej i Środkowej;

- Opracowanie i złożenie wniosków pt. "Opracowanie projektu technicznego wraz z inwentaryzacją turystyczną i kulturową szlaku 'Wiedeń - Kraków Greenway" do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" oraz PTTK-Oddział w Jastrzębiu Zdroju;

- Spotkanie polsko-czeskie w Bartosovicach lansujące projekt, 13.02.2002;

- Promocja projektu w regionie, w kraju i za granicą - spotkania, konferencje, imprezy -konferencja "Greenways for Europe" w Pradze organizowana przez Nadace Partnerstvi z udziałem European Greenways Association (22.03.2002), Prezentacja projektu podczas Krakowskiego Salonu Turystycznego na seminarium organizowanym przez Małopolską Organizację Turystyczną (12-14.04.2002), Prezentacja projektu podczas Zielonego Tygodnia - Green Week w Brukseli w ramach panelu organizowanego przez Światowy Fundusz na Rzecz Ochrony Przyrody WWF oraz European Greenways Association (19-20.04.2002); 
Spotkanie robocze koordynatorów lokalnych - uzgodnienia dotyczące sposobu komunikacji, znakowania, planu działania oraz aspektów organizacyjno-finansowych udziału w projekcie (w tym planu promocji i fundraisingu);
Wydanie pierwszego numeru Newslettera – „Wiadomości ze Szlaku”;

- Wstępne opracowanie projektów technicznych dla trasy (docelowo będą gotowe do połowy grudnia 2002);
Promocja projektu podczas Pierwszego Europejskiego Dnia Greenways w Krakowie, Pszczynie, Bielsku-Białej oraz Alwernii.

Kraków-Morawy-Wiedeń Greenway to europejski korytarz tworzony w oparciu o sieć szlaków przyjaznych dla rowerzystów, turystów pieszych i amatorów turystyki konnej oraz edukacyjnych tras tematycznych. To zielony korytarz „udekorowany” alejami drzew ciągnących się od miejscowości do miejscowości, łączący miejsca i regiony cenne przyrodniczo i kulturowo.

Kraków i Wiedeń to dwa miasta, niezwykłe miejsca posiadające genius loci, z bogatą historią i wyjątkowym dziedzictwem kulturowym. To miasta odwiedzane przez miliony turystów zagranicznych i krajowych, a jednocześnie punkty startowe nowego szlaku - korytarza ekologicznego o znaczeniu europejskim.

Szlak z Wiednia do Krakowa - przecina liczne charakterystyczne i ciekawe regiony mające wielki potencjał do rozwoju turystyki aktywnej, wiejskiej oraz kulturowej. Podróżowanie tym szlakiem oznacza poznanie środka Europy z jego całą różnorodnością i unikalnością przyrodniczą i kulturową.

Zielony szlak - greenway jest tworzony dla ludzi – mieszkańców miast, miasteczek i wsi, organizacji pozarządowych, małych i średnich przedsiębiorców, samorządów i instytucji rządowych i wszystkich innych partnerów, którzy mogą tworzyć sieć lokalnych inicjatyw opartych o wspólne przedsięwzięcia oraz poprawę jakości życia i wizerunku otoczenia w którym żyją i pracują.

(wg Deklaracji udziału w inicjatywie).

Greenways to ZIELONE SZLAKI dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego tworzone wzdłuż „zielonych korytarzy” - rzek, tradycyjnych, historycznych tras handlowych, naturalnych korytarzy przyrodniczych etc. Łączą regiony, atrakcje turystyczne i lokalne inicjatywy, wspierają rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska i rekreacji oraz promują zdrowy styl życia i niezmotoryzowane formy transportu. Stwarzają szansę na poprawę jakości życia i środowiska, ożywianie gospodarki lokalnej, wzmacnianie przedsiębiorczości wśród ludzi miejscowych oraz zachowanie unikalnych wartości przyrody, krajobrazu i kultury. Program "Central European Greenways" jest inicjatywą środkowoeuropejskiego konsorcjum "Environmental Partnership for Central Europe" zrzeszającego pięć niezależnych Fundacji: Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Polsce, Nadace Partnerstvi w Republice Czeskiej, Nadacia Ekopolis na Słowacji, Okotars Alapitvany na Węgrzech oraz Fundatia pentru Parteneriat w Rumunii. To partnerskie przedsięwzięcie na rzecz tworzenia sieci zielonych szlaków w Europie Środkowo-Wschodniej jest budowane w oparciu o współpracę organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji rządowych i przedsiębiorców poprzez realizację lokalnych inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Kontakt:

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

ul. Bracka 6/6, 31-005 Kraków

tel.: (012) 422-5088

Fax: (012) 429-4725

Dominika Zaręba

Koordynator Greenways w Polsce

e-mail: zareba@epce.org.pl

internet: www.epce.org.pl